Практическая работа 1. Анализ предметной области и постановка задачи

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Цель работы

Научиться анализировать предметную область и формулировать постановку задачи: выбрать тему сквозного проекта, распределить роли в команде, провести интервью с заказчиком, составить глоссарий предметной области и паспорт проекта. Результаты работы становятся первым разделом портфолио проекта.

Оснащение рабочего места

Персональный компьютер с текстовым редактором (LibreOffice Writer, MS Word) или доступом к Google Docs;

флеш-накопитель или общий сетевой ресурс для папки-портфолио команды (при отсутствии Интернета общий файл передаётся на флешке);

бланк интервью и шаблон паспорта проекта (разделы «Задания 2 и 4»);

список утверждённых тем сквозных проектов: «Электронное расписание занятий», «Учёт заявок сервисного центра», «Библиотечный сервис», «Учёт заказов кофейни», «Трекер командных задач», «Каталог музея».

Краткие теоретические сведения

Предметная область — часть реального мира (деятельность организации, процесса, группы людей), которую описывает или автоматизирует разрабатываемое программное обеспечение. Анализ предметной области — первый этап жизненного цикла ПО: прежде чем проектировать и программировать, разработчик должен понять, кто будет пользователем системы, какие задачи она решает и какие ограничения накладывает среда.

Заказчик — лицо или организация, заинтересованные в системе и формулирующие требования к ней; в учебном проекте эту роль исполняет преподаватель или другая команда. Основной инструмент сбора сведений — интервью: беседа по заранее подготовленному списку открытых вопросов. Открытый вопрос («Как вы сейчас оформляете заказ?») даёт больше информации, чем закрытый («Вам нужен экран заказа?»). Ответы фиксируются протоколом и используются при составлении требований.

Глоссарий предметной области — словарь терминов и сокращений, встречающихся в проекте. Он устраняет разночтения: если один участник команды называет объект «заявкой», а другой «заказом», в требованиях возникнет путаница. Каждый термин должен иметь краткое однозначное определение.

Паспорт проекта — документ на одну страницу, фиксирующий договорённости команды: название, проблему, цель, целевую аудиторию, границы (in scope — что делаем, out of scope — что не делаем), стейкхолдеров и критерии успеха. Чёткие границы защищают проект от «расползания» требований (scope creep), а измеримые критерии позволяют на защите объективно показать достижение цели. Паспорт согласуется с заказчиком и хранится в портфолио проекта.

Задания и порядок выполнения

Задание 1. Выбор темы и распределение ролей в команде

1. Объединитесь в команду из 2–4 человек.

2. Выберите тему из списка (или согласуйте свою с преподавателем) — с ней вы будете работать весь семестр.

3. Заполните таблицу распределения ролей:

| Участник | Роль в команде | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Иванов А. | Руководитель, аналитик | координация, документы |
| Петрова М. | Разработчик интерфейса | макеты, вёрстка |
| Сидоров К. | Разработчик логики | модули, база данных |
| Кузнецова Д. | Тестировщик, документатор | тесты, отчёты |

При составе 2 человека роли совмещаются, но это записывается явно.

Задание 2. Интервью с заказчиком

Заказчиком выступает преподаватель (или другая команда по обмену). Проведите беседу 10–15 минут, фиксируя ответы в протоколе (колонка «Ответ заказчика»).

Список из 10 вопросов для интервью:

1. Опишите ваш рабочий день, связанный с задачей, которую должна автоматизировать система.

2. Какая проблема в текущем процессе занимает больше всего времени?

3. Кто будет работать с системой и каков их опыт работы с компьютером?

4. Какие операции должны выполняться в системе в первую очередь?

5. Какие данные нужно хранить и показывать?

6. Как вы поймёте, что система полезна? Что изменится через месяц её использования?

7. Что произойдёт, если система временно недоступна?

8. Есть ли ограничения: оборудование, сеть, требования безопасности?

9. Чего в системе быть точно НЕ должно в первой версии?

10. Какие сроки и в каком порядке вы хотели бы видеть результаты?

Шаблон протокола:

| № | Вопрос | Ответ заказчика | Следствие для проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Колонка «Следствие для проекта» — короткая запись вида «нужен экран быстрого поиска».

Задание 3. Глоссарий предметной области

1. Из ответов интервью выпишите 8–12 терминов (сущности, роли, документы, процессы).

2. Оформите глоссарий по шаблону:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказ | единичная покупка клиента из одной или нескольких позиций меню с указанием времени и столика |
| Позиция меню | товар из списка кофейни (напиток или десерт) с ценой |
| Статус заказа | состояние заказа: «принят», «готовится», «готов», «выдан», «отменён» |

Задание 4. Паспорт проекта

Заполните шаблон паспорта. Пример заполнения для проекта «Учёт заказов кофейни»:

Название: «Кофе-Трек» — настольное приложение учёта заказов кофейни.

Проблема: заказы принимаются устно и на бумаге, бариста путает заказы, не видна статистика продаж.

Цель: сократить время оформления заказа с 3 до 1 минуты и исключить потерю заказов.

Целевая аудитория: бариста (основной пользователь), управляющий (просмотр отчётов).

In scope: приём заказа, меню, статусы, простая статистика за день.

Out of scope: онлайн-оплата, доставка, мобильное приложение, интеграция с бухгалтерией.

Стейкхолдеры: владелец кофейни, бариста, клиент, команда-разработчик.

Критерии успеха: заказ оформляется за 3 нажатия; отчёт за день формируется одной кнопкой; нет утерянных заказов при тестовой эксплуатации.

Содержание отчёта

1. Титульные данные: дисциплина, группа, состав команды, тема проекта.

2. Таблица распределения ролей.

3. Протокол интервью (10 вопросов с ответами).

4. Глоссарий (8–12 терминов).

5. Паспорт проекта.

6. Вывод: что прояснилось после интервью.

Контрольные вопросы

1. Что такое предметная область и зачем её анализировать до проектирования?

2. Чем открытый вопрос отличается от закрытого?

3. Зачем проекту глоссарий?

4. Что означает out of scope и от какой проблемы это защищает?

5. Кто такие стейкхолдеры и зачем их перечислять в начале проекта?

6. Какими свойствами обладают корректные критерии успеха?

7. Почему паспорт проекта нужно согласовать с заказчиком?

Критерии оценки

| Оценка | Что должно быть сделано |
| --- | --- |
| «5» | Все задания выполнены: протокол интервью на 10 вопросов с колонкой «следствия», глоссарий 8–12 терминов, паспорт по всем пунктам согласован с заказчиком; формулировки конкретны |
| «4» | Артефакты созданы, но: менее 8 терминов, ответы записаны без следствий, критерии успеха не измеримы, отчёт с мелкими недочётами |
| «3» | Выбрана тема, паспорт заполнен не по всем пунктам, глоссарий и протокол неполные или отсутствуют |